|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI)**  **a) Vyhodnocení plnění opatření Koncepce IS VaVaI 2021–2025 za rok 2024**  **b) Aktualizace Koncepce IS VaVaI 2021–2025** | | **407/B1** |
| ***Předkládá*** | *Ing. Miloslav Nič, Ph.D.* | |
| ***Zpracovatel, útvar, datum*** | *Ing. Stanislav Janovský, OIS, 27. 11. 2024* | |
| ***Souhrn***  **a) Vyhodnocení plnění opatření Koncepce IS VaVaI 2021–2025 za rok 2024**  Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) se předkládá podrobné shrnutí a vyhodnocení průběžného plnění opatření obsažených v Koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021–2025 (dále jen „Koncepce IS VaVaI 2021–2025“) za rok 2024.  Pro hodnocení plnění cílů Koncepce IS VaVaI 2021–2025 byla stanovena sada 51 monitorovacích indikátorů navázaných na 36 opatření rozvoje IS VaVaI definovaných 7 strategickými oblastmi (Datový model a struktury, Veřejné rozhraní IS VaVaI, Uživatelská rozhraní a podpora, Legislativní oblast, Konsolidace dat a propojování IS VaVaI s ostatními ISVS, Řízení bezpečnosti a Technická a provozní oblast). K jednotlivým opatřením, a tedy i monitorovacím indikátorům byly stanoveny priority P1 - P3. Prioritou P1 byla označena opatření, která jsou pro provoz, funkčnost a vytěžování IS VaVaI kritická a jejich realizace je nezbytná. Prioritou P2 byla označena opatření, která jsou významná a prioritou P3 byla označena ta opatření, která zkvalitňují funkcionality IS VaVaI. Dále byly určeny termíny splnění jednotlivých opatření.  **V roce 2024 byly** **úspěšně naplněny cílové hodnoty 15 monitorovacích indikátorů spadajících pod 9 opatření rozvoje IS VaVaI ve 4 strategických oblastech:** Datový model a struktury, Uživatelská rozhraní a podpora, Legislativa VaVaI a Řízení bezpečnosti. Za dobu dosavadní platnosti Koncepce IS VaVaI, tj. období let 2021–2024, bylo úspěšně splněno celkem 34 monitorovacích indikátorů spadajících pod 21 opatření rozvoje IS VaVaI v 6 strategických oblastech (Datový model a struktury, Veřejné rozhraní IS VaVaI, Uživatelská rozhraní a podpora, Legislativa VaVaI, Řízení bezpečnosti a Vývoj, údržba a provoz).  **b)** **Aktualizace Koncepce** **IS VaVaI 2021–2025**  Radě je dále předkládán ke schválení **harmonogram činností související s aktualizací a prodloužením stávající Koncepce IS VaVaI 2021–2025 do konce roku 2027**.  Koncepci IS VaVaI 2021–2025 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 760 ze dne 22. července 2020. Jedná se o klíčový strategický dokument určující další směr rozvoje IS VaVaI, který byl zpracován v souladu s doporučeními vyplývajících z Metodiky přípravy veřejných strategií.  Ačkoliv jsou základní parametry stávající Koncepce IS VaVaI 2021–2025, tj. strategické cíle a jejich jednotlivé oblasti i nadále platné a plně aktuální, je přesto nezbytné provést její revizi a přizpůsobit ji stávajícím podmínkám.  **Klíčovými aspekty pro odůvodnění provedení aktualizace a prodloužení Koncepce IS VaVaI 2021–2025 do konce roku 2027 jsou:**   * **Časová a personální náročnost při implementaci napojení IS VaVaI na Rozpočtový informační systém Modulu zjednodušené evidence dotací (dále jen „RIS ZED“) Ministerstva financí v souladu a v rozsahu stanoveném zákonem o rozpočtových pravidlech.** Přenos údajů do RIS ZED a související činnosti nezbytné pro korektní fungování a komunikaci IS VaVaI s Integrovaným informačním systémem Státní pokladny probíhají nepřetržitě od ledna 2023. Tato realizace nad rámec plánovaných aktivit a cílů vyplývajících z Koncepce IS VaVaI vedla v konečném důsledku k prodlení při plnění některých schválených opatření. * **Nedostatečné personální zajištění** zejména s ohledem na nutnost aktuálního zabezpečení realizace a řízení některých dílčích projektů s přímým dopadem na IS VaVaI, zejména pilotního projektu vytvoření datového modelu s popisem dat IS VaVaI v souvislosti s přijetím nového zákona o správě a popisu dat (t. č. ve schvalovacím procesu) a projektu zacíleného na sdílení dat ve veřejné správě včetně napojení na základní registry atd.   **Aktualizace dokumentu bude zahrnovat především reformulaci textů a úpravy termínů u vybraných opatření a úpravy / nahrazení / doplnění na ně navazujících monitorovacích indikátorů.**  S ohledem na další strategické dokumenty, ze kterých Koncepce IS VaVaI 2021–2025 vychází a které byly v období její platnosti novelizovány (např. návrh nového Zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a o změně některých souvisejících zákonů, který má nahradit zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, t. č. ve schvalovacím procesu), bude dokument upraven tak, aby tyto skutečnosti zohledňoval, a to při respektování všech nastavených koncepčních strategických cílů. | | |
| ***Přílohy***  407 B1 Priloha 1 Vyhodnoceni plneni opatreni KIS VaVaI 2021–2025 za rok 2024.docx  407 B1 Priloha 2 Harmonogram aktualizace KIS VaVaI.docx | | |