**Plnění koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020 – přehled realizací opatření**

Realizátorem všech uvedených opatření bude provozovatel IS VaVaI, případně ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

| **Opatření koncepce IS VaVaI**  **na období 2016 - 2020** | | **Předpokládaný termín plnění** | **Priorita P1 – P3**  (P1 - nejvyšší priorita) | **Informace o realizaci opatření k**  **8. 8. 2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Průběžná aktualizace nápovědy k jednotlivým polím ve vyhledávačích jednoduchého i rozšířeného vyhledávání. | Dle potřeby v průběhu provozu systému | **P3** | **realizováno** |
| 2 | Zavedení mezinárodně používaného identifikátoru výzkumných pracovníků (jednotnou identifikaci tvůrců výsledků a řešitelů výzkumných aktivit) prostřednictvím mezinárodně využívaných identifikátorů - ORCID, ResearcherID, Scopus ID.  *V případě, že bude zrušena povinnost vést a zpracovávat osobní údaj o rodném čísle v rámci IS VaVaI, nebude nutné provádět ze strany správce a provozovatele, jako zpracovatele údajů, v tomto případě RVVI, tomu odpovídající stávající opatření vyplývající zejména z odst. 2 § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že od 1. 6. 2018 vstoupí v platnost nový právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) tj. Nařízení EP (EU) č. 2016/679 a Směrnice 95/46/ES , podle kterého správcům i zpracovatelům osobních údajů přibude mimo jiné i větší administrativní zátěž.*  *Zamýšlená změna si vyžádá změnu legislativy, a to zejména zákona č. 130/2002, Sb. a Nařízení vlády č. 397/2009 Sb. a případně dalších jiných zvláštních předpisů.* | 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P2** | **v realizaci**  *(v přípravě, bude od 1. 1. 2018 jako nepovinný údaj)* |
| 3 | Provedení revize a redukce číselníku vědních oborů pro potřeby IS VaVaI společně s konverzí údajů v IS VaVaI již obsažených. Provést převod současného číselníku IS VaVaI na, v době realizace aktuální, číselník Revised Field of Science and Technology (FOS) classification. | 1 rok od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P1** | **realizováno částečně**  *(v přípravě, bude od 1. 1. 2018 budou uživatelé vyplňovat nové oborové kategorie)* |
| 4 | Realizace seminářů a instruktážních školení pro příjemce a poskytovatele. | Dle potřeby v průběhu provozu systému | **P2** | **realizováno** |
| 5 | Pro publikační výsledky zavedení informace, které přední světové databáze (WoS, SCOPUS, ERIH) indexují uvedený výsledek. | 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P2** | **v realizaci**  (v přípravě pro zavedení od 1. 1. 2018) |
| 6 | Rozšíření IS VaVaI o evidenci informací o inovačních aktivitách a jejich výsledcích.  *Předpokladem realizace tohoto opatření je vymezení obsahu údajů změnou § 32 zákona č.130/2002 Sb. a návazně v nařízení vlády č.397/2009 Sb.* | 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P1** | **nerealizováno** (váže se na legislativní změny) |
| 7 | Úprava IS VaVaI tak, aby poskytoval přehlednější informace o životním cyklu aplikovaných výsledků a výsledků chráněných podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti.  *Předpokladem realizace tohoto opatření je vymezení obsahu údajů změnou § 32 zákona č.130/2002 Sb. a návazně v nařízení vlády č.397/2009 Sb.* | 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P1** | **nerealizováno**  (váže se na legislativní změny) |
| 8 | Zavedení možnosti sledování finančních nákladů v rámci programů i grantových projektů za definované období (provázání CEA a CEP). | 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P2** | **realizováno** |
| 9 | Rozšíření o sledování aktivit podporovaných ze strukturálních fondů. | 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P1** | **realizováno** |
| 10 | Rozšíření o informace u schválených a ukončených programů, které se týkají žádostí o změny, včetně stanovisek RVVI (CEA).  *Předpokladem realizace tohoto opatření je vymezení obsahu údajů změnou § 32 zákona č. 130/2002 Sb. a návazně nařízení vlády č. 397/2009 Sb.* | 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P3** | **nerealizováno**  (váže se na legislativní změny) |
| 11 | Zavedení evidence smluvního výzkumu a evidence mezinárodní spolupráce.  *Předpokladem realizace tohoto opatření je vymezení obsahu údajů změnou § 32 zákona č.130/2002 Sb. a návazně v nařízení vlády č.397/2009 Sb. a v součinnosti s již používanou definicí smluvního výzkumu ve vykazování účetnictví a ve statistice ČSÚ.* | 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P2** | **nerealizováno**  (váže se na legislativní změny) |
| 12 | Evidence investic přístrojů a zařízení pořízených pro VaVaI z veřejných zdrojů. | 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P2** | **nerealizováno**  (váže se na legislativní změny) |
| 13 | Modernizace a úprava veřejného rozhraní IS – adaptace na nové technologie  respektující vývoj v dané oblasti; úprava vizuální podoby IS. | 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P1** | **realizováno** |
| 14 | Zavedení nástrojů pro definované základní analytické výstupy. | Dle potřeby v průběhu provozu systému | **P2** | **realizováno** |
| 15 | V jednotlivých částech IS VaVaI zavést možnost fulltextového vyhledávání. | 1 rok od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P1** | **realizováno částečně** |
| 16 | Řešení kybernetické bezpečnosti IS VaVaI jako významného informačního systému. | 1 rok od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P1** | **realizováno částečně**  *(certifikace je v běhu, termín dokončení březen 2018)* |
| 17 | Návrh řešení IS VaVaI jako centralizovaného informačního systému s několikastupňovým workflow. | Do konce platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | **P1** | **realizováno** |