Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Souhrnné závěrečné vyhodnocení Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za období 2021-2025

1. Úvod a metodický rámec vyhodnocení

Koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021-2025 (dále jen „Koncepce IS VaVaI 2021-2025“) schválila vláda svým usnesením ze dne 20. července 2020 č. 760. Koncepce IS VaVaI 2021-2025 představovala klíčový střednědobý strategický dokument zaměřený na systematickou modernizaci centrální datové základny Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“), zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti dat a posílení analytické a rozhodovací podpory veřejné správy. Vyhodnocení dokumentu bylo provedeno na základě naplnění strategických oblastí, strategických cílů a konkrétních opatření, a to s využitím stanovených monitorovacích indikátorů.

Koncepce IS VaVaI 2021-2025 byla zpracována v souladu s doporučeními Metodiky přípravy veřejných strategií a naplňovala charakteristické znaky koncepce, tj. řešila konkrétní problematiku, kladla důraz na část analytickou a strategickou, zatímco implementační část byla řešena pouze rámcově.

Závěrečné hodnocení Koncepce IS VaVaI 2021-2025 se opírá o principy Metodiky tvorby veřejných strategií, zejména o:

•	posouzení relevance a účelnosti realizovaných opatření,

•	hodnocení efektivity a přiměřenosti zvolených řešení,

•	zdůvodnění případných odchylek na základě objektivních okolností,

•	zohlednění širšího institucionálního a legislativního kontextu.

Posouzení relevance a účelnosti realizovaných opatření ukazuje, že zvolená řešení odpovídala aktuálním potřebám státní správy a reflektovala mezinárodní standardy v oblasti otevřených dat a kybernetické bezpečnosti. Hodnocení efektivity a přiměřenosti zvolených řešení potvrzuje, že investované prostředky byly využity optimálně – prioritně na opatření s nejvyšší přidanou hodnotou pro provozní stabilitu a legislativní připravenost systému. Zdůvodnění případných odchylek vychází z objektivních okolností, zejména z kapacitních omezení a změn legislativního rámce (nový zákon č. 328/2025 Sb., o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí), které vyžadovaly přepracování původních návrhů. Zohlednění širšího institucionálního a legislativního kontextu bylo klíčové pro koordinaci s Digitální informační agenturou (DIA), Ministerstvem financí a dalšími správci agend, což zajistilo kompatibilitu s centrálními systémy veřejné správy.

2. Shrnutí plnění Koncepce IS VaVaI 2021–2025

Celkově lze konstatovat, že Koncepce IS VaVaI 2021-2025 byla naplněna ve vysoké míře, přičemž dosažené výsledky významně přispěly ke stabilitě, důvěryhodnosti a dalšímu rozvoji systému jako klíčové infrastrukturní komponenty státní správy v oblasti VaVaI.

Pro hodnocení plnění cílů Koncepce IS VaVaI byla stanovena sada 51 monitorovacích indikátorů navázaných na 36 opatření rozvoje IS VaVaI definovaných 7 strategickými oblastmi (Datový model a struktury, Veřejné rozhraní IS VaVaI, Uživatelská rozhraní a podpora, Legislativní oblast, Konsolidace dat a propojování IS VaVaI s ostatními ISVS, Řízení bezpečnosti a Technická a provozní oblast). K jednotlivým opatřením, a tedy i monitorovacím indikátorům byly stanoveny priority P1-P3. Prioritou P1 byla označena opatření, která jsou pro provoz, funkčnost a vytěžování IS VaVaI kritická a jejich realizace je nezbytná. Prioritou P2 byla označena opatření, která jsou významná a prioritou P3 byla označena ta opatření, která zkvalitňují funkcionality IS VaVaI. Dále byly určeny termíny plnění jednotlivých opatření.

Na základě vyhodnocení celkem 51 monitorovacích indikátorů lze konstatovat, že většina opatření byla plněna úspěšně. Plně splněné indikátory představují 68,6 % (35), což potvrzuje, že modernizace a rozvoj IS byly realizovány systematicky a v souladu se stanovenými cíli. Dalších téměř 9,8 % monitorovacích indikátorů bylo splněno částečně (5), což indikuje, že klíčové principy byly implementovány, avšak v některých případech zatím nedošlo k jejich úplnému formálnímu nebo integračnímu dotažení. Nesplněná opatření představují 21,6 % (11), přičemž jejich nerealizace byla ve většině případů výsledkem vědomé prioritizace, personálních omezení, změn legislativního a institucionálního rámce a orientace na oblasti s nejvyšší přidanou hodnotou. Z tohoto pohledu lze realizovanou strukturu plnění hodnotit jako projev odpovědného a racionálního řízení rozvoje IS VaVaI, nikoli jako nedostatek koncepčního přístupu.

Graf č. 1: Plnění monitorovacích indikátorů (podíl/počet)

Při metodicky běžně používaném přístupu, kdy se částečně splněná opatření započítávají s váhou 50 %, dosahuje celková míra naplnění Koncepce IS VaVaI hodnoty 73,5 %.

Dosažená míra plnění potvrzuje, že Koncepce IS VaVaI 2021–2025 byla realizována systematicky a s důrazem na opatření s nejvyšší přidanou hodnotou pro veřejnou správu. Převaha plně a částečně splněných opatření dokládá, že strategické cíle koncepce byly naplněny v rozhodujících oblastech, zejména v oblasti datové kvality, bezpečnosti, analytické podpory a provozní stability systému. Tento výsledek lze s ohledem na rozsah, komplexnost a délku trvání koncepce hodnotit jako velmi solidní a nadprůměrný.

3. Vyhodnocení plnění Koncepce IS VaVaI 2021–2025 dle strategických oblastí

Vyhodnocení Koncepce IS VaVaI 2021–2025 dle strategických oblastí poskytuje detailní pohled na míru naplnění jednotlivých tematických pilířů koncepce a umožňuje identifikovat oblasti s nejvyšší přidanou hodnotou i oblasti, jejichž realizace byla ovlivněna externími či kapacitními faktory. Hodnocení vychází ze stavu plnění monitorovacích indikátorů přiřazených ke každé strategické oblasti a zohledňuje jak absolutní míru jejich splnění, tak i vážené plnění podle stanovených priorit.

Graf č. 2: Vážené plnění Koncepce IS VaVaI podle strategických oblastí

Z pohledu jednotlivých strategických oblastí bylo plného nebo téměř plného naplnění dosaženo zejména v oblastech datového modelu a datových struktur (vážené plnění 95,8 %), uživatelských rozhraní a podpory (87,5 %), důvěryhodnosti a bezpečnosti dat (100 %), vývoje, údržby a provozu IS VaVaI (100 %) a legislativní oblasti (100 %). Tyto oblasti zahrnují klíčová opatření s prioritou P1, která jsou nezbytná pro stabilní provoz systému, legislativní shodu a ochranu dat.

Naopak nižší vážené plnění v oblasti konsolidace dat a propojování IS VaVaI s ostatními ISVS (16,7 %) je nutné interpretovat v kontextu vysoké technické, legislativní a v neposlední řadě personální náročnosti těchto opatření, jejich vyšší závislosti na externích subjektech a změn legislativního rámce v průběhu hodnoceného období. Nízký podíl formálně splněných indikátorů v této oblasti neznamená absenci aktivit, ale odráží vědomou prioritizaci zdrojů ve prospěch oblastí s okamžitým a systémovým přínosem.

Graf č. 3: Stav plnění monitorovacích indikátorů podle strategických oblastí

3.1 Datový model a datové struktury

Strategická oblast zaměřená na datový model a struktury byla plněna velmi konzistentně a systematicky. V průběhu celého období probíhaly průběžné analýzy datového modelu, revize datových polí a aktualizace číselníků, což vedlo ke zvyšování kvality, přesnosti a mezinárodní srovnatelnosti dat.

Byla realizována:

- optimalizace struktury datových polí a odstranění nevyužívaných polí,

- průběžná revize obecných i systémových číselníků,

- zavádění nových datových prvků reflektujících vývoj legislativy i potřeb analytické praxe,

- nové datové prvky (např. ROR ID, RAiD) pro mezinárodní kompatibilitu,

- publikace otevřených dat – 43 datových sad v NKOD, včetně číselníků.

Plnění: 12 indikátorů, z toho 11 ANO (91,7 %), 1 ČÁSTEČNĚ (8,3 %), 0 NE (0 %). Vážené plnění: 95,8 %.

Tuto oblast lze hodnotit jako plně splněnou, přičemž její přínos spočívá zejména ve vytvoření stabilního a flexibilního datového základu, který umožňuje další rozvoj analytických nástrojů a podporuje kvalitní rozhodování na úrovni státní správy.

3.2 Veřejné rozhraní IS VaVaI

Rozvoj veřejného rozhraní byl jednou z nejrozsáhlejších a nejviditelnějších oblastí Koncepce IS VaVaI 2021-2025. V hodnoceném období došlo k výraznému posílení transparentnosti, otevřenosti a uživatelské přívětivosti systému.

Mezi klíčové dosažené výsledky patří:

- migrace na novou doménu ISVAVAI.cz s modernizovaným designem,

- rozšíření a modernizace grafických a analytických modulů,

- zavedení nových interaktivních analýz,

- zpřístupnění dat ve strojově čitelných formátech,

- implementace Rejstříku výzkumných pracovníků (RVP) jako nového veřejného modulu.

Některá opatření (např. anglická jazyková mutace) nebyla v hodnoceném období realizována. Tyto skutečnosti však byly transparentně zdůvodněny a vyplývaly především z prioritizace kapacit ve prospěch opatření s přímým dopadem na stabilitu, bezpečnost a legislativní připravenost systému. Z pohledu metodiky veřejných strategií se jedná o racionální řízení portfolia opatření, nikoli o systémové selhání.

Plnění: 17 indikátorů, z toho 12 ANO (70,6 %), 1 ČÁSTEČNĚ (5,9 %), 4 NE (23,5 %). Vážené plnění: 73,5 %.

Celkově lze oblast veřejného rozhraní hodnotit jako velmi úspěšně naplněnou, s výrazným pozitivním dopadem na dostupnost informací o VaVaI.

3.3 Uživatelská rozhraní a uživatelská podpora

V této strategické oblasti byla pozornost věnována zejména zjednodušení procesů, snížení administrativní zátěže a posílení uživatelské podpory. Byly realizovány:

- úpravy procesů předávání dat směrem k online řešením (např. zavedení online předávání dat místo dávkového sběru),

- implementace vícefaktorové autentizace (2FA) pro vyšší bezpečnost,

- rozvoj integrovaných kontrolních mechanismů,

- vznik instruktážních a podpůrných materiálů (včetně instruktážních videí).

Zavedení vícefaktorové autentizace (2FA) významně přispělo k bezpečnosti a důvěryhodnosti přístupu uživatelů. Přestože některá plánovaná automatizační opatření byla realizována pouze částečně, jejich cíle byly v mezidobí naplněny alternativními, organizačně efektivními nástroji (publikace termínů, metodická podpora).

Plnění: 8 indikátorů, z toho 6 ANO (75,0 %), 2 ČÁSTEČNĚ (25,0 %), 0 NE (0 %). Vážené plnění: 87,5 %.

Oblast lze hodnotit jako splněnou, s jasně prokazatelným přínosem pro uživatele systému.

3.4 Důvěryhodnost a bezpečnost dat

Bezpečnost představovala jednu z nejlépe plněných oblastí Koncepce IS VaVaI 2021-2025. IS VaVaI po celé období splňoval požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a normy ISO/IEC 27001, což bylo opakovaně potvrzeno úspěšnými audity.

Realizovaná opatření zahrnovala:

- systematické řízení bezpečnostních rizik (úspěšné recertifikační a dozorové audity

dle ISO/IEC 27001),

- technická i organizační bezpečnostní opatření (2FA, reCaptcha, logování, DRP modul)

- posílení autentizačních mechanismů.

Plnění: 2 indikátory, z toho 2 ANO (100 %), 0 ČÁSTEČNĚ, 0 NE. Vážené plnění: 100 %.

Tato oblast byla plně splněna a výrazně přispěla k důvěryhodnosti IS VaVaI jako významného informačního systému veřejné správy.

3.5 Vývoj, údržba a provoz IS VaVaI

V oblasti vývoje, údržby a provozu byly zajištěny nezbytné technické i finanční zdroje pro stabilní chod systému. Průběžná modernizace infrastruktury, obnova licencí a rozvoj analytických nástrojů umožnily nejen zachování provozní stability, ale i další kvalitativní rozvoj systému. Realizovaná opatření:

- modernizace infrastruktury (blade servery, VMware, PowerBI licence),

- stabilní zajištění provozu a financování systému po celé období.

Plnění: 2 indikátory, z toho 2 ANO (100 %), 0 ČÁSTEČNĚ, 0 NE. Vážené plnění: 100 %.

Opatření v této oblasti byla plněna kontinuálně, v souladu s prioritami koncepce a aktuálními potřebami státní správy.

3.6 Legislativní oblast

Legislativní oblast byla zaměřena na spolupráci při novelizaci zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících.

Plnění: 1 indikátor, z toho 1 ANO (100 %), 0 ČÁSTEČNĚ, 0 NE. Vážené plnění: 100 %.

Opatření bylo splněno v plném rozsahu – vznikl technický návrh změn a byla zajištěna součinnost při přípravě nového zákona č. 328/2025 Sb., o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Tato oblast významně přispěla k legislativní připravenosti systému:

- spolupráce na přípravě nového zákona č. 328/2025 Sb.,

- bylo aktualizováno nařízení vlády o IS VaVaI pro zajištění legislativní shody.

3.7 Konsolidace dat a propojování IS VaVaI s ostatními ISVS

Tato oblast byla nejsložitější z hlediska realizace, protože zahrnovala napojení na základní registry (ROS, ROB, RÚIAN), Úřad průmyslového vlastnictví, Národní e‑knihovnu a další systémy. V rámci dokumentu bylo definováno hned několik indikátorů, které se soustředily na zajištění technických podmínek pro tato napojení, jejich implementaci a následné využívání referenčních údajů.

Plnění: 9 indikátorů, z toho 1 ANO (11,1 %), 1 ČÁSTEČNĚ (11,1 %), 7 NE (77,8 %). Vážené plnění: 16,7 %.

Nízká míra plnění neznamená absenci aktivity, ale odráží složitost úkolu a vědomou prioritizaci. Většina indikátorů byla navázána na napojení na základní registry (5), což je technicky i legislativně náročný proces vyžadující součinnost s více správci agend a dodržení přísných bezpečnostních a datových standardů. V průběhu období navíc došlo ke změně legislativního rámce (nový zákon č. 328/2025 Sb.), která zásadně ovlivnila datovou základnu IS VaVaI a vyžadovala přepracování původních návrhů.

Je však důležité zdůraznit, že IS VaVaI je otevřený a transparentní – poskytuje veřejná data ve strojově čitelných formátech a disponuje API rozhraním, které umožňuje orgánům veřejné správy i dalším oprávněným subjektům přístup k datům. Systém je již napojen na Zjednodušenou evidenci dotací Ministerstva financí – jedná se o modul Rozpočtového informačního systému programového financování (RISPF). Toto propojení umožňuje automatizovanou výměnu finančních údajů mezi IS VaVaI a Ministerstvem financí. Tím se zajišťuje propojení agend financování VaVaI s centrálními rozpočtovými procesy státu a eliminuje duplicita při zadávání dat.

Proběhla také příprava analýz a konzultace s Digitální informační agenturou (DIA), které tvoří základ pro realizaci napojení na základní registry v následujícím období. Tyto kroky potvrzují, že oblast konsolidace dat není opomenuta, ale její dokončení je podmíněno legislativními a technickými faktory mimo přímou kontrolu správce a provozovatele IS VaVaI.

4. Celkové zhodnocení a závěr

Na základě vyhodnocení strategických oblastí lze konstatovat, že Koncepce IS VaVaI 2021–2025 byla naplněna ve vysoké míře, přičemž většina stanovených opatření byla splněna nebo alespoň částečně realizována způsobem, který zachoval jejich hlavní přínos. IS VaVaI se v hodnoceném období stabilizoval jako centrální referenční zdroj dat pro oblast VaVaI napříč státní správou. Celková míra naplnění cílů koncepce potvrzuje, že IS VaVaI je rozvíjen strategicky, odpovědně a v souladu s principy dobré správy.

Zjištěné oblasti pro zlepšení neohrožují funkčnost systému, ale odrážejí limity vyplývající z kapacitních a legislativních podmínek. Tyto poznatky zároveň poskytují cenný základ pro plánování dalšího strategického období.

Z pohledu státní správy lze Koncepci IS VaVaI 2021–2025 hodnotit jako úspěšnou, s významným pozitivním dopadem na kvalitu dat, transparentnost systému a podporu rozhodovacích procesů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Dosažené výsledky vytvářejí strukturální předpoklady pro další integraci do ekosystému digitálního státu.