Rada pro výzkum, vývoj a inovace

SOUHRN

| Souhrnné závěrečné vyhodnocení Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za období 2021-2025 |  | 418/B1 |
| --- | --- | --- |
| Předkládá | Ing. Miloslav Nič, Ph.D. |  |
| Zpracovatel, útvar, datum | Ing. Stanislav Janovský, Oddělení informačních systémů, 7. 1. 2026 |  |
| Souhrn Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) se předkládá souhrnné závěrečné vyhodnocení Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za období 2021-2025 (dále jen „Koncepce IS VaVaI 2021-2025“). Koncepci IS VaVaI 2021-2025 schválila vláda svým usnesením č. 760 ze dne 20. července 2020. Tento klíčový střednědobý strategický dokument byl zaměřen na systematickou modernizaci centrální datové základny Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“), zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti dat a posílení analytické a rozhodovací podpory veřejné správy. Vyhodnocení dokumentu bylo provedeno na základě naplnění strategických oblastí, strategických cílů a konkrétních opatření, a to s využitím stanovených monitorovacích indikátorů. Pro hodnocení plnění cílů Koncepce IS VaVaI 2021-2025 byla stanovena sada 51 monitorovacích indikátorů navázaných na 36 opatření rozvoje IS VaVaI definovaných 7 strategickými oblastmi (Datový model a struktury, Veřejné rozhraní IS VaVaI, Uživatelská rozhraní a podpora, Legislativní oblast, Konsolidace dat a propojování IS VaVaI s ostatními ISVS, Řízení bezpečnosti a Technická a provozní oblast). K jednotlivým opatřením, a tedy i monitorovacím indikátorům byly stanoveny priority P1-P3. Prioritou P1 byla označena opatření, která jsou pro provoz, funkčnost a vytěžování IS VaVaI kritická a jejich realizace je nezbytná. Prioritou P2 byla označena opatření, která jsou významná a prioritou P3 byla označena ta opatření, která zkvalitňují funkcionality IS VaVaI. Dále byly určeny termíny plnění jednotlivých opatření. Koncepce IS VaVaI 2021–2025 byla v celém hodnoceném období plněna ve vysoké míře a splnila svůj hlavní účel – stabilizovat, modernizovat a strategicky rozvinout IS VaVaI jako klíčovou infrastrukturní komponentu státní správy. Z celkového počtu 51 monitorovacích indikátorů bylo 68,6 % splněno a dalších 9,8 % splněno částečně; při metodicky standardním váženém hodnocení dosahuje celková míra naplnění koncepce 73,5 %. Dosažené výsledky významně přispěly ke kvalitě dat, bezpečnosti systému, analytické podpoře rozhodování a provozní stabilitě IS VaVaI. Nejvyšší míry plnění bylo dosaženo v oblastech, které jsou pro stát strategicky klíčové a zahrnují opatření s prioritou P1 – zejména v oblasti datového modelu a datových struktur (95,8 %), bezpečnosti a důvěryhodnosti dat (100 %), technického provozu a rozvoje systému (100 %) a legislativní připravenosti (100 %). Tyto výsledky potvrzují, že rozvoj IS VaVaI byl řízen cíleně a s důrazem na oblasti s nejvyšší přidanou hodnotou pro veřejnou správu a plnění zákonných povinností státu. Nižší míra formálního plnění v oblasti konsolidace dat a propojování s ostatními informačními systémy veřejné správy odráží především vysokou technickou, legislativní a institucionální náročnost těchto opatření, jejich závislost na externích aktérech a změny legislativního rámce v průběhu realizace Koncepce IS VaVaI 2021-2025. Koncepce IS VaVaI 2021–2025 nebyla po uplynutí svého časového rámce prodlužována. Je třeba zdůraznit, že existence samostatné koncepce tohoto typu nikdy nebyla zákonnou povinností, ale ustálenou praxí. Neprodloužení koncepce tak nepředstavuje přerušení strategického řízení, nýbrž přirozený přechod k dalšímu uspořádání strategických dokumentů v oblasti informačních systémů a digitální agendy státu, resp. Úřadem vlády České republiky (dále jen „ÚV ČR“), kdy strategické úkoly a cíle vyplývající z provozu, vývoje a rozvoje IS VaVaI budou zakomponovány do Informační koncepce ÚV ČR. |  |  |
| Přílohy - Souhrnné závěrečné vyhodnocení Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za období 2021-2025.docx - Přehled plnění monitorovacích indikátorů 2021-2025.pdf |  |  |