VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. května 2013 č. 350

ke Zprávě o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI)

Vláda

I. bere na vědomí Zprávu o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (dále jen projekt „ELI“) a zásadní rizika ohrožující úspěšné dokončení projektu, obsažené v části III materiálu č.j. 430/13;

II. ukládá

1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy

a) předložit vládě další zprávu o realizaci projektu ELI v listopadu 2013,

b) zrušit funkci zmocněnce ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro kandidaturu České republiky na sídlo projektu ELI,

c) ustanovit koordinační výbor pro projekt ELI,

2. ministru pro místní rozvoj

a) analyzovat administrativní bariéry pro realizaci výzkumných infrastruktur financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, zejména v oblasti veřejných zakázek,

b) řešit náklady 2. fáze projektu ELI ve spolupráci s Akademií věd České republiky, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou pro výzkum, vývoj a inovace;

III. doporučuje předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v případě řešení zakázek projektu ELI Beamlines a dalších velkých projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, brát v rámci řešení těchto potenciálních případů v úvahu časová rizika implementace projektů.

Provedou:

ministři školství, mládeže a tělovýchovy,

pro místní rozvoj

Na vědomí:

předseda Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže

|  | Předseda vlády |
| --- | --- |
|  | RNDr. Petr Nečas, v. r. |