Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
na období 2016 až 2020

# Úvod

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) je součástí informačních systémů veřejné správy. Jeho úkolem, definovaným zákonem 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je shromažďovat, zpracovávat, poskytovat a využívat údaje o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „VaVaI“) podporovaných z veřejných prostředků.

Koncepce IS VaVaI (dále jen „Koncepce“) na období 2016 až 2020 zohledňuje zkušenosti za předchozí období a dopady jednotlivých opatření vyplývajících z dříve schválených koncepcí a nahrazuje stávající koncepci do roku 2015 schválenou usnesením vlády ČR ze dne 13. dubna 2011 č. 267.

Koncepce rovněž zohledňuje cíle a opatření Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 
(dále jen „NP VaVaI“), která byla schválena usnesením vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 294.

Tato Koncepce nenahrazuje informační koncepci, jak ji pro informační systémy veřejné správy definuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## Účel IS VaVaI

Účelem IS VaVaI je poskytovat informace o výzkumu, vývoji a inovacích, s cílem:

- informovat veřejnost a uchazeče o vyhlášených veřejných soutěžích VaVaI a jejich výsledcích,

- informovat veřejnost o projektech a aktivitách VaVaI podporovaných z veřejných prostředků a jejich výsledcích,

- informovat další orgány a osoby stanovené zvláštními právními předpisy nebo mezinárodními smlouvami,

- umožnit kontrolu poskytování a použití účelové nebo institucionální podpory VaVaI,

- zajistit podklady pro návrh státního rozpočtu a zajistit další zvláštními právními předpisy stanovené činnosti poskytovatelů nebo orgánů VaVaI podle zákona,

- umožnit hodnocení výsledků výzkumných organizací a programů VaVaI a poskytovat informace vládě a veřejnosti.

IS VaVaI v současné době tvoří celkem pět navzájem provázaných a veřejně dostupných částí, kterými jsou Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „CEA“), Centrální evidence projektů (dále jen „CEP“), Rejstřík informací o výsledcích (dále jen „RIV“) a Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „VES“). S ohledem na kontinuitu údajů o poskytované veřejné podpoře na VaVaI je součástí IS VaVaI též Centrální evidence výzkumných záměrů (dále jen „CEZ“).

IS VaVaI dále obsahuje veřejně nepřístupnou část, která slouží k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na VaVaI. Uvedená část IS VaVaI je zřízena pouze pro potřeby Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) a výchozí údaje jsou dodávány jednotlivými poskytovateli podpory VaVaI, tj. správci rozpočtových kapitol.

Nezbytnou a neopomenutelnou komponentou IS VaVaI je rovněž kontrolní služba, tj. programový nástroj, jehož pomocí se automatizovaně kontroluje správné vyplnění datových polí a jejich úplnost, včetně kontroly z hlediska vzájemných návazností a případných opomenutí. Kontrolní služba však není programovým nástrojem pro ověřování pravdivosti vkládaných údajů. Za správnost údajů odpovídají podle zákona č. 130/2002 Sb. poskytovatelé podpory na VaVaI.

Struktura IS VaVaI společně s uživatelským rozhraním, které integruje a vzájemně propojuje údaje z jednotlivých částí IS VaVaI je jednou z nejsilnějších stránek IS VaVaI vnímaných uživateli (např. údaje o projektech jsou vedeny od roku 1994).

Rejstřík informací o výsledcích, který je jednou ze součástí IS VaVaI, se stal jedinečným a autoritativním zdrojem informací o produkci výsledků národního VaVaI. Z tohoto hlediska se jedná o zcela ojedinělý informační systém, který bez nároků na další softwarové vybavení umožňuje zájemcům zjistit dostupné informace z této oblasti.

IS VaVaI má rovněž zásadní význam v celém systému hodnocení VaVaI, a to jak v části hodnocení výsledků výzkumných organizací, tak v části hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Údaje obsažené v IS VaVaI jsou rovněž využívány Radou pro zpracování pravidelných analýz o stavu VaVaI v ČR a při přípravě dalších koncepčních dokumentů. Využívány jsou rovněž ze strany Českého statistického úřadu při zpracování statistických ročenek se vztahem k VaVaI.

## Právní vymezení IS VaVaI

Základním právním předpisem, na jehož základě je IS VaVaI provozován, je zákon č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. zajišťuje IS VaVaI shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o VaVaI podporovaném z veřejných prostředků.  Zákon č. 130/2002 Sb. v  ustanoveních § 30 až 32 definuje základní části IS VaVaI a jejich obsah. Dále stanovuje účel IS VaVaI a práva a povinnosti správce a provozovatele IS VaVaI, jednotlivých příjemců a poskytovatelů podpory. To se týká zejména předávání a poskytování údajů do resp. z IS VaVaI, a to včetně termínů pro jejich předávání nebo poskytování a rozsahu předávaných údajů.

Úlohu správce IS VaVaI podle zákona č. 130/2002 Sb. plní Rada, úlohu provozovatele ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. plní Úřad vlády ČR, jenž je organizační složkou státu, do které je Rada organizačně začleněna.

Z pohledu příjemce a poskytovatele podpory mají významný vztah k IS VaVaI ustanovení § 10 a 12 zákona č. 130/2002 Sb., podle kterých je možno příjemci poskytnout podporu pouze tehdy, pokud jsou údaje o jím prováděných výzkumných aktivitách s touto podporou zařazeny do IS VaVaI.

Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „nařízení vlády“), které je prováděcím předpisem k zákonu, definuje podrobný rozsah údajů jednotlivých částí IS VaVaI, postup příjemců a poskytovatelů podpory při předávání údajů do jednotlivých částí IS VaVaI, postup provozovatele při zařazování údajů předaných poskytovatelem do IS VaVaI a způsob a termíny při poskytování údajů z IS VaVaI.

# Popis současného stavu

IS VaVaI tvoří pět vzájemně propojených datových oblastí: CEP, CEA, RIV, VES a CEZ.

Jednotlivé předávané údaje a lhůty pro jejich předávání jsou definovány zákonem č. 130/2002 Sb. a nařízením vlády č. 397/2009 Sb. Uvedené předpisy rovněž stanovují lhůty, ve kterých je provozovatel IS VaVaI povinen je zpracovat, zařadit a zveřejnit či předat.

Ke každé části IS VaVaI, do které je příjemcům a poskytovatelům podpory zákonem dána povinnost předávat údaje, je vypracován a Radou schválen Popis údajů dodávaných do IS VaVaI, a to pro každou ze součástí IS VaVaI samostatně. Tyto dokumenty jsou následně zveřejněny na www.vyzkum.cz.

Integrita vkládaných údajů je zajišťována na straně provozovatele IS VaVaI programovými nástroji (kontrolní službou) a na straně poskytovatelů rigorózními verifikovatelnými procedurami při vkládání údajů (zajišťovanými různými softwarovými prostředky příjemců i poskytovatelů).

Z pohledu uživatele, přistupujícího k veřejně přístupným informacím IS VaVaI, je významná funkcionalita pro vyhledávání, a to ve formě jednoduchého nebo rozšířeného vyhledávání veřejně přístupných údajů. Funkce vyhledávání zobrazí veřejně přístupné údaje napříč celým IS VaVaI.

Další součástí IS VaVaI jsou jednotlivé číselníky a registry. Všechny dokumenty související s IS VaVaI (popisy jednotlivých částí, popisy údajů předávaných do jednotlivých částí, Koncepce, Provozní řád, číselníky IS VaVaI apod.) jsou zveřejňovány a průběžně aktualizovány na www stránkách Rady (www.vyzkum.cz).

Provozovatel IS VaVaI dále podle zákona č. 130/2002 Sb. provádí nejpozději do 30 kalendářních dnů od začátku každého kalendářního roku kontrolu souladu mezi údaji jednotlivých částí IS VaVaI, včetně kontroly souladu mezi údaji předaných jednotlivými poskytovateli a kontroly souladu mezi údaji předanými v předchozích letech.

## Centrální evidence projektů (CEP)

CEP obsahuje údaje o všech projektech, na jejichž řešení je poskytována účelová podpora podle zákona č. 130/2002 Sb. Jedná se o údaje, kdy proces řešení projektů VaVaI je uváděn ve třech fázích: při zahájení řešení (v prvním roce řešení, resp. poskytování účelové podpory), v průběhu řešení (ve druhém až posledním roce řešení), a po ukončení řešení (v roce následujícím po posledním roce řešení, resp. poskytování účelové podpory), nebo případně při přerušení nebo předčasném ukončení řešení.

U každého projektu je v CEP evidován název a popis projektu, doba řešení projektu, kategorie výzkumu (základní / aplikovaný / experimentální vývoj / infrastruktura / inovace), údaje o uzavřené smlouvě nebo vydaném rozhodnutí o poskytnutí podpory, údaje o nákladech na řešení včetně údaje o poskytnuté veřejné podpoře celkem a v jednotlivých letech řešení projektu, údaje o příjemci podpory na řešení projektu, číslo smlouvy nebo rozhodnutí, údaje o poskytovateli podpory a programu, v jehož rámci je projekt řešen. Po ukončení řešení projektu se doplňují údaje o poskytovatelem podpory provedeném zhodnocení řešení a o dosažených výsledcích. Údaje o výsledcích jsou propojeny s údaji v RIV.

## Centrální evidence aktivit VaVaI (CEA)

CEA obsahuje údaje o poskytované podpoře VaVaI, která není zařaditelná do CEP nebo CEZ. Jedná se o souhrnné údaje o:

- příjemcích podpory a výši jim poskytnuté podpory na specifický vysokoškolský výzkum, na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a podpory na jimi realizovanou mezinárodní spolupráci ve VaVaI;

- poskytovatelích podpory a výši jimi poskytované podpory na realizaci programů VaVaI, včetně podrobných údajů o programech VaVaI a na realizaci skupin grantových projektů;

- poskytovatelích podpory a jimi vynaložených výdajích na zabezpečení veřejných soutěží ve VaVaI, na finanční ocenění mimořádných výsledků ve VaVaI nebo na finanční ocenění propagace a popularizace VaVaI;

- výdajích na zajištění činnosti Akademie věd ČR, Grantové agentury ČR, Rady a Technologické agentury ČR.

Nezbytnou součástí CEA jsou pomocné registry, a to Registr programů VaVaI, Registr subjektů ve VaVaI a Registr poskytovatelů podpory VaVaI.

Registr programů obsahuje podrobné údaje o programech VaVaI, jako je název, cíle, údaje o poskytovateli podpory, doba trvání programu, údaje o schválení vládou, údaje o notifikaci podpory Evropskou komisí (je-li notifikace realizována).

Registr subjektů obsahuje zejména identifikační údaje o těch subjektech, které se mohou stát (nebo jimi již byli) příjemci podpory podle zákona č. 130/2002 Sb. a kteří jsou zřízeni orgány státní nebo veřejné správy. Na žádost příslušného poskytovatele se do registru úvádějí i údaje o ostatních subjektech, kteří jsou příjemci podpory VaVaI.

Registr poskytovatelů podpory obsahuje seznam těch organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků, které mohou být poskytovateli podpory výzkumu podle zákona č. 130/2002 Sb.

## Rejstřík informací o výsledcích (RIV)

RIV obsahuje všechny informace o výsledcích, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných aktivit VaVaI s poskytnutou podporu podle zákona č. 130/2002 Sb. a od roku 2008 i údaje o výsledcích, kterých bylo výzkumnou organizací dosaženo při řešení aktivit VaVaI, na které nebyla poskytnuta podpora podle zákona č. 130/2002 Sb. (např. řešením projektů Rámcových programů EU, operačních programů nebo výsledků dosažených vlastní činností VaVaI výzkumné organizace).

V případě, že výsledku bylo dosaženo řešením výzkumné aktivity s podporou poskytnutou podle zákona č. 130/2002 Sb., předkládá příjemce takové výsledky prostřednictvím toho poskytovatele, který podporu na danou aktivitu VaVaI poskytnul. V případě, že výzkumná organizace předkládá výsledky dosažené řešením aktivit VaVaI bez takto poskytnuté podpory, předkládá takové výsledky prostřednictvím toho poskytovatele, který jí může poskytovat institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj podle § 4 odst. 2) zákona č. 130/2002 Sb.

U každého výsledku je v RIV evidován název a druh výsledku, rok uplatnění, údaje o tvůrcích, údaje o předkladateli, návaznost výsledku na aktivity VaVaI (např. uvedení vazby na projekt evidovaný v CEP nebo zda se jedná o výsledek dosažený řešením specifického vysokoškolského výzkumu apod.). Uváděny jsou i další podrobné údaje identifikující výsledek v závislosti na jeho druhu (např. název a vydavatele časopisu, v němž je výsledek publikován, vydavatele knihy, číslo a název vydavatele patentu, apod.).

## Evidence veřejných soutěží ve VaVaI (VES)

VES obsahuje údaje o vyhlášených veřejných soutěžích ve VaVaI, o vyhodnocení veřejných soutěží a o projektech přijatých k řešení na základě vyhodnocení těchto veřejných soutěží.

Údaje VES se u jednotlivých veřejných soutěží člení do tří fází. V první fázi poskytovatel podpory, který veřejnou soutěž vyhlašuje, předá údaje o vyhlašované veřejné soutěži, a to zejména údaje o programu VaVaI, o předpokládané výši veřejné podpory, o niž se soutěží, o předpokládaném zahájení řešení projektů a údaje o začátku a konci soutěžní a hodnotící lhůty, včetně způsobu podání návrhů projektů.

Ve druhé fázi, po vyhodnocení veřejné soutěže, předá poskytovatel údaje o výsledku vyhodnocení této veřejné soutěže, kde jsou uvedeny údaje o počtech projektů podaných do veřejné soutěže, o počtu projektů přijatých k řešení s veřejnou podporou a o výši veřejné podpory poskytnuté v návaznosti na vyhodnocenou veřejnou soutěž.

V poslední fází, při které dochází k předání údajů CEP, dochází ke konečnému vytvoření vazeb mezi údaji VES a CEP.

## Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ)

CEZ je část IS VaVaI, která v souvislosti se změnou zákona č. 130/2002 Sb. ke dni 1. července 2009, kdy bylo zrušeno poskytování institucionální podpory na nové výzkumné záměry (dle přechodných ustanovení zákona č. 110/2009 Sb. bude poskytování podpory na řešení výzkumných záměrů, jejichž řešení bylo zahájeno do 30. června 2009, ukončeno nejpozději v roce 2013), zobrazuje stav k ukončení poskytování podpory na výzkumné záměry. Vzhledem k tomu, že řešení výzkumných záměrů bylo ukončeno nejpozději do 31. prosince 2013, povinnost předávat údaje do CEZ trvá až do doby vyhodnocení ukončených výzkumných záměrů. Přesto však CEZ s ohledem na kontinuitu údajů o veřejné podpoře poskytované na VaVaI zůstává v IS VaVaI zachována.

CEZ obsahuje údaje o všech výzkumných záměrech, na jejichž řešení byla poskytována institucionální podpora podle zákona č. 130/2002 Sb. ve znění platném do 30. června 2009. Jedná se o údaje o výzkumných záměrech ve třech různých fázích, a to při zahájení řešení (v prvním roce řešení, resp. poskytování institucionální podpory), v průběhu řešení (ve druhém až posledním roce řešení) a po ukončení řešení (v roce následujícím po posledním roce řešení, resp. poskytování institucionální podpory). Struktura údajů CEZ je obdobná struktuře údajů v CEP, včetně vazby na RIV.

## Provozní číselníky a registry

Provozní číselníky tvoří nezbytnou podpůrnou část celého IS VaVaI. V současné době je používáno více než 50 různých číselníků, které jsou udržovány, případně aktualizovány podle potřeby. Tyto číselníky jsou veřejně přístupné na www.vyzkum.cz a jsou využívány nejen pro vlastní analytické práce s údaji, kdy je lze efektivně použít při různém třídění, srovnávání apod., ale i jako nástroj pro zamezení chyb při předávání jednotlivých údajů do IS VaVaI.

# Plnění koncepce IS VaVaI na období 2012 až 2015

V koncepci IS VaVaI platné pro období 2012 až 2015, schválené usnesením vlády ze dne 13. dubna 2011 č. 267, bylo definováno celkem 23 konkrétních opatření, která měla být realizována v průběhu platnosti koncepce. Celkem 11 opatření bylo realizováno v plném rozsahu, 7 opatření bylo realizováno částečně a 5 opatření realizováno nebylo. 
Souhrn všech konkrétních opatření je uveden v Tabulce č. 1.

## Vyhodnocení realizovaných opatření

Opatření č. 1 „Aplikaci pro přípravu dodávek údajů do IS VaVaI rozšířit o upozorňování na zákonem stanovené termíny pro předávání údajů a tisk upozornění o nedodržení stanoveného termínu na „průvodky“ bylo splněno částečně. IS VaVaI průběžně generuje sestavu „Očekávané údaje v IS VaVaI“, která zobrazuje minulé povinnosti, které nejsou ze strany poskytovatelů splněné. Tato sestava vzniká separátně pro každého poskytovatele. Ze své podstaty jde o údaje, které nejsou veřejné. Řešením je zajistit komunikaci těchto sestav neveřejným způsobem. Aplikace pro přípravu dodávek údajů do IS VaVaI (Vklap) je naopak kanálem veřejným a proto není pro tuto službu vhodná. V minulosti byly uvedené sestavy zasílány pověřeným pracovníkům poskytovatelů, v průběhu plnění Koncepce 2009 až 2015 byl realizován přímý chráněný přístup k údajům ze strany poskytovatelů.

Opatření č. 3 „	Doplnění kontextové nápovědy k jednotlivým polím ve vyhledávačích jednoduchého i rozšířeného vyhledávání, ve stejném smyslu též Vklap“ bylo splněno částečně. Vyhledávací formuláře webového portálu zobrazují kontextovou nápovědu, která blíže specifikuje, jakým způsobem bude zadaná podmínka interpretována. Aplikace Vklap obsahuje veškerý popis údajů pro danou dodavatelskou strukturu a doplnění kontextové nápovědy se jeví jako nadbytečné.

Opatření č. 4 „Vytvoření uživatelské příručky ke struktuře IS VaVaI a použití vyhledávačů“ bylo splněno. Byla vytvořena uživatelská příručka ke struktuře IS VaVaI a k používání vyhledávacích formulářů umístěných na www.vyzkum.cz.

Opatření č. 5 „Zavedení aplikace pro odstranění, opravu a doplnění již předaných údajů o výsledcích jako součást aplikace Vklap pro vkládání dat“ bylo splněno částečně. Na základě běžného provozu se potřeba úpravy aplikace Vklap o funkčnost „odstranění“ ukázala jako neopodstatněná. Požadavků na odstranění výsledků z RIV je řádově méně, než počet výsledků do RIV přijímaných. Řešení bylo zrealizováno na jaře 2011 zavedením dodavatelských struktur RIV11V, RIV12V atd., ve kterých se tyto požadavky na odstranění již předaných údajů o výsledcích předávají mimo aplikaci Vklap.

Opatření č. 6 „Zavést jednotnou identifikaci příjemců podpory VaVaI evidovaných v IS VaVaI bylo splněno částečně. Pro výzkumné organizace je realizováno pomocí jednotného identifikátoru organizace, který má tvar: "ico:{IČ}" . Pro další organizace: právnické osoby, organizační složky státu používající IČO a fyzické osoby používající IČO ve vztahu k projektu;, organizační jednotky právnických osob nebo organizačních složek státu je realizováno pomocí jednotného identifikátoru organizace, který má tvar: "orjk:{kód organizační jednotky}". Pro osoby - příjemce podpory VaVaI evidovaných v IS VaVaI se na úrovni ČR doposud nepodařilo dospět ke shodě všech zúčastněných subjektů a jednotná identifikace příjemců podpory nebyla v ČR zavedena.

Opatření č. 7 „Provést revizi a redukci číselníku vědních oborů pro potřeby IS VaVaI společně s konverzí údajů v IS VaVaI již obsažených“ bylo splněno částečně. Byla provedena revize číselníku vědních oborů evidovaných pro potřeby IS VaVaI s tím, že oborová klasifikace je velmi citlivým místem každého informačního systému. Projekt IPn Metodika doporučuje zachovat stávající oborovou klasifikaci IS VaVaI a provést její zjemnění tak, aby byla jednoznačně převoditelná do číselníku OECD Fields of Science, který navazuje na číselník Frascati. Jeho poslední verze z roku 2007 má 6 hlavních vědních oblastí (přírodní vědy, inženýrské a technické vědy, medicínské a zdravotní vědy, zemědělské vědy, společenské vědy, humanitní vědy) a v nich 36 oborů druhé úrovně a 6 kategorií “ostatní”. 106 ze 123 oborů IS VaVaI lze převést do klasifikace IS VaVaI. U zbývajících 17 oborů jsou identifikovány různě závažné překážky, jejichž překonání vyžaduje úpravu klasifikace IS VaVaI, v ojedinělých případech naopak vzniká potřeba daný obor IS VaVaI sloučit s jiným. Takovýto postup zajistí maximální návaznost údajů v IS VaVaI a minimální distorzi časových řad. Požadavek na uvedené opatření je stále platný a jeho plnění je zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020.

Opatření č. 8 „V jednotlivých částech IS VaVaI zavést možnost vyhledávání pomocí klíčových slov pro příslušnou část IS VaVaI“ bylo splněno. Klíčová slova se předávají v oblastech CEP, CEZ a RIV. Na webovém portálu v rozšířeném vyhledávání v těchto oblastech byla implementována funkčnost vyhledávání podle údaje "Klíčové slovo v anglickém jazyce". V rámci Koncepce 2016 až 2020 bude uvedené opatření realizováno prostřednictvím implementace technologie Google vyhledávání, která již byla úspěšně nasazena na stránkách www.vyzkum.cz.

Opatření č. 10 „Realizace seminářů a instruktážních školení pro příjemce a poskytovatele, kteří připravují údaje pro IS VaVaI“ je plněno průběžně. Každoročně bylo realizováno 3 – 5 seminářů a instruktážních školení pro příjemce a poskytovatele, kteří připravují údaje pro IS VaVaI.

Opatření č. 12 „CEA: Rozšířit zveřejňované údaje o programech VaVaI o informace o výši podpory schválené vládou a očekávaných výsledcích“ bylo splněno. Datová oblast CEA byla rozšířena o údaje o programech VaVaI zahájených po roce 2011 včetně týkající se informací o výši podpory schválené vládou včetně očekávaných výsledků. Tyto údaje jsou přístupné na www.vyzkum.cz.

Opatření č. 13 „CEA: Údaje zobrazovat v přehledné podobě tak, aby u každého příjemce/poskytovatele bylo přehledně uvedeno přijetí/poskytnutí podpory podle kategorií druhů podpory bylo splněno. Datová oblast CEA byla rozšířena o údaje týkající se každého příjemce resp. poskytovatele a vždy je přehledně uvedeno přijetí resp. poskytnutí podpory podle kategorií druhů podpory. Tyto údaje jsou přístupné na www.vyzkum.cz.

Opatření č. 14 „CEP: Doplnění údaje o cílech řešení projektu o přehledovou tabulku očekávaných výsledků bylo splněno. Datová oblast CEP byla v části týkajících se údajů o cílech řešení projektu rozšířena o přehledovou tabulku očekávaných výsledků.

Opatření č. 15 „CEP: Rozšíření tabulky o financování projektu o řádek s názvem podpora z neveřejných zdrojů“ bylo splněno. Datový výstup CEP byl v části týkajících se údajů o financování projektu rozšířen o řádek s názvem podpora z neveřejných zdrojů.

Opatření č. 17 „RIV: V rozšířeném vyhledávání umožnit grafické zobrazování dle zvolených kritérií“ bylo splněno. Opatření bylo realizováno v datové oblasti CEP a CEZ při celkové změně grafického rozhraní IS VaVaI.

Opatření č. 18 „RIV: Rozšířit strukturu RIV o možnost vložit údaje nebo trvalé odkazy na externí informace o výsledku“ bylo splněno. Struktura RIV byla rozšířena o možnost vložit trvalý odkaz na externí informace o výsledku nebo na domovskou stránku výsledku.

Opatření č. 19 „RIV: Verifikace výsledků s použitím jiných databází“ bylo splněno. Pro verifikaci výsledků je používána např. databáze Patentového úřadu.

Opatření č. 20 „RIV: Zavedení povinného používání unikátních identifikátorů Scopus a WoS“ bylo splněno částečně. Je zaveden jednoznačný identifikátor WoS, identifikátor Scopus zaveden nebyl. Vzhledem ke skutečnosti, že ne všechny publikační výsledky jsou zároveň evidovány v uvedených databázích, bylo povinné používání uvedených identifikátorů přehodnoceno.

Opatření č. 22 „RIV: Zavedení informace o životním cyklu aplikovaných výsledků a výsledků chráněných podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti“ bylo realizováno jiným způsobem. Tento údaj je sbírán při předávání výsledků v rámci III. Pilíře dle Metodiky 2013, nikoliv na úrovni RIV.  Požadavek na uvedené opatření je stále platný a jeho plnění je zahrnuto do Koncepce 2016 až 2020.

Opatření č. 23 „RIV: Sjednocení a stabilizování výkladu druhů výsledků (podle metodiky hodnocení výsledků po roce 2012) bylo splněno. Výklad jednotlivých druhů výsledků byl sjednocen dle Metodiky 2013 a Struktura RIV tento výklad přebírá.

## Analýza nerealizovaných opatření

Opatření č. 2 „Zpracování a atestace informační koncepce IS VaVaI jako informačního systému veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb.“ v termínu stanoveném Koncepcí na období 2012 až 2015 splněno nebylo. Uvedené opatření je nezbytné. Zpracování a atestace informační koncepce IS VaVaI bude řešena společně s opatřením, které se zabývá řešením kybernetické bezpečnosti tak, aby bezpečnost IS VaVaI byla řešena komplexně.

Opatření č. 9 „V jednotlivých částech IS VaVaI zavést možnost fulltextového vyhledávání“ nebylo splněno. V daném termínu se nepodařilo dojít ke schůdnému technickému a finančně přijatelnému řešení. V rámci Koncepce 2016 až 2020 bude uvedené opatření realizováno prostřednictvím implementace technologie Google. Tato technologie již byla úspěšně nasazena na stránkách www.vyzkum.cz.

Opatření č. 11 „Nahradit rodné číslo jiným identifikátorem fyzických osob“ splněno nebylo. Opatření lze realizovat v závislosti na celostátním zavedení takového identifikátoru, avšak na úrovni ČR se doposud nepodařilo dospět ke shodě všech zúčastněných subjektů. Takový identifikátor dosud nebyl v ČR zaveden, proto opatření není zahrnuto do Koncepce 2016 až 2020.

Opatření č. 16 „RIV: Umožnit při přípravě údajů pro RIV uvedení podílu (v %) jednotlivých tvůrců na výsledku pro domácí i cizí autory“ nebylo splněno. Tato potřeba byla přehodnocena a uvedený údaj je v rámci stávající metodiky hodnocení sbírán jiným způsobem při předávání výsledků v rámci II. Pilíře dle Metodiky 2013, nikoliv na úrovni RIV. Požadavek na uvedené opatření již není platný.

Opatření č. 21 „RIV: Pro publikační výsledky zavedení sledování jejich citovanosti“ splněno nebylo. Potřeba uvedeného opatření byla přehodnocena. Implementace do RIV nebyla realizována z důvodu vysoké finanční náročnosti. Citovanost publikačních výsledků je sledována na úrovni týkající se hodnocení výsledků výzkumných organizací. Požadavek na uvedené opatření je stále platný a jeho plnění je zahrnuto do Koncepce 2016 až 2020.

## Finanční zajištění provozu a dosavadního rozvoje IS VaVaI

V období 2012 až 2015 provoz a rozvoj IS VaVaI zajišťuje provozovatel IS VaVaI, 
tj. Úřad vlády ČR, a to z finančních prostředků na činnost Rady (Rada je organizačně začleněna na Úřad vlády ČR, z toho důvody jsou náklady na činnost Rady zahrnuty do rozpočtu Úřadu vlády ČR).

Provoz je zajišťován Úřadem vlády ČR prostřednictvím externího dodavatele. Náklady na provoz a rozvoj za uvedené období (resp. od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2016) činí 30,6 mil. Kč bez DPH.

# Teze koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020

Rozvoj IS VaVaI na období 2016 - 2020 ve všech jeho částech respektuje požadavky kladené na IS VaVaI zákonem č. 130/2002 Sb. a požadavky ze strany uživatelů. Důraz je kladen na maximální důvěryhodnost, pravdivost a další využitelnost předávaných a zveřejňovaných údajů. Uvedené požadavky vyplývají z nárůstu využívání a významu IS VaVaI, který je v daleko širším měřítku využíván pro kontrolní činnost jednotlivých poskytovatelů i příjemců podpor, pro různé analytické studie, pro informovanost odborné veřejnosti a pro využití ze strany dalších orgánů státní správy.

Údaje obsažené v IS VaVaI jsou využívány jako jeden z podkladů pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů, pro rozdělení institucionální podpory, jsou i podkladem pro kontrolní činnost a poskytování zpětných vazeb v evaluaci národních výzkumných aktivit. Koncepce rozvoje IS VaVaI musí být v souladu s uvedeným účelem využití IS VaVaI a prioritně musí být zajištěna pravdivost a věrohodnost uchovávaných údajů.

NP VaVaI je základním strategickým dokumentem upravujícím také rozvoj IS VaVaI. V uvedeném kontextu IS VaVaI přispívá svou činnosti k naplnění zejména dvou cílů, a to:

- zavést strategické řízení VaVaI na všech úrovních,

- zvýšit efektivitu sytému veřejné podpory VaVaI.

Koncepce na období 2016 až 2020 je založena na požadavcích a potřebách širokého spektra uživatelů IS VaVaI, relevantních doporučeních vyplývajících z výsledků projektu Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) a zkušenostech z působení v mezinárodní organizaci euroCRIS (Evropské Informační systémy výzkumu a vývoje), která sdružuje instituce a odborníky Evropy, ale i jiných částí světa, zabývajících se na národních, regionálních a institucionálních úrovních informačními systémy ve výzkumu a vývoji.

S ohledem na dosavadní rozvoj IS VaVaI a na další požadavky, které jsou kladeny na IS VaVaI jako celek, nejsou konkrétní opatření a kroky definovány ve vztahu k jednotlivým částem IS VaVaI, ale jedná se o rozvoj IS VaVaI jako celku. Opatření nejsou rovněž definována jako změna struktury nebo systému, ale jako změny vyžadované pro efektivnější využívání údajů v IS VaVaI obsažených.

## Navrhovaná opatření rozvoje IS VaVaI

V rámci koncepce IS VaVaI platné od roku 2016 je navrhováno celkem 18 konkrétních opatření, která měla být realizována v průběhu platnosti koncepce. Souhrn všech konkrétních opatření je uveden v Tabulce č. 2.

K jednotlivým opatřením byla stanovena priorita P1 – P3, přičemž jako P1 jsou označena opatření, která jsou pro provoz, funkčnost a vytěžování IS VaVaI kritická a jejich realizace je nezbytná, jako P2 jsou označena opatření, která jsou významná a jako P3 jsou označena opatření, která zlepšují funkcionality IS VaVaI.

### Průběžná aktualizace nápovědy k jednotlivým polím ve vyhledávačích jednoduchého i rozšířeného vyhledávání

Opatření představuje standardní potřebu udržení informační kontinuity nápovědných textů určených pro uživatele u všech částí IS VaVaI při zapracování resp. promítnutí určité SW úpravy. Při celkovém rozsahu uživatelských rozhraní IS VaVaI se nejedná o triviální a lehce splnitelný úkol.

Opatření má stanovenou prioritu P3 a plnění opatření bude probíhat dle potřeby v průběhu provozu IS VaVaI.

### Zavedení mezinárodně používaného identifikátoru vědeckých pracovníků (jednotnou identifikaci tvůrců výsledků a řešitelů výzkumných aktivit) prostřednictvím mezinárodně využívaných identifikátorů - ORCID, ResearcherID, Scopus ID

Číselníky a identifikátory datových prvků jsou klíčovým segmentem každého informačního systému. Zavedení mezinárodně používaného identifikátoru vědeckých pracovníků, kteří jsou evidováni v IS VaVaI, umožní dokonalou identifikaci osob i při podobných, stejných či chybně uvedených jménech. Z důvodu ochrany osobních údajů nelze pro tento účel použít rodné číslo.

Opatření má stanovenou prioritu P2 a předpokládaný termín plnění opatření je 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Provedení revize a redukce číselníku vědních oborů pro potřeby IS VaVaI společně s konverzí údajů v IS VaVaI již obsažených. Provést převod současného číselníku IS VaVaI na, v době realizace aktuální, číselník OECD Fields of Science

Zavedení mezinárodně používaného číselníku oborů OECD Fields of Science významně posune IS VaVaI směrem k evropské integraci. Jednotný číselník oborů používaný ve většině států EU umožní přímé datové a statistické srovnání bez zkreslujících operací.

Uvedené opatření je nezbytné také v souvislosti s každoroční tvorbou Analýzy stavu VaVaI dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., a to zejména z důvodu interpretace výše podpory ve vztahu k výsledkům a jejich kvalitě.

Opatření má stanovenou prioritu P1 a předpokládaný termín plnění opatření je 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Realizace seminářů a instruktážních školení pro příjemce
a poskytovatele

Opatření slouží k zajištění realizace seminářů a instruktážních školení pro příjemce a poskytovatele, kteří připravují údaje pro IS VaVaI. Maximální předpokládaná četnost je 5 krát ročně.

Provozovatel IS VaVaI by měl organizovat periodické instruktážní semináře pro potenciální uživatele (cca jednou za rok, podle průzkumu zájmu ze strany uživatelů). Jejich záznamy by současně mohly být použity jako on-line instruktážní prostředky (webové semináře).

Současně se předpokládá realizace seminářů a instruktáží pro poskytovatele a případně příjemce podpory VaVaI pro zajištění jednoznačného výkladu popisů údajů předávaných do IS VaVaI a o formách a způsobech přípravy a předávání údajů provozovateli IS VaVaI.

Opatření má stanovenou prioritu P2 a plnění opatření bude probíhat dle potřeby v průběhu provozu IS VaVaI.

### Pro publikační výsledky zavedení informace, které přední světové databáze (WoS, SCOPUS, ERIH) indexují uvedený výsledek

V současnosti je informace o tom, zda je konkrétní publikační výsledek obsažen ve světově uznávané databázi, k dispozici pouze pro výsledky, které vstupují do hodnocení, a to až na základě provedení hodnocení. Uvedené je pro analytické studie, jako je např. Analýza stavu VaVaI dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., nedostatečné.

Opatření má stanovenou prioritu P2 a předpokládaný termín plnění opatření je 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Rozšíření IS VaVaI o evidenci informací o inovačních aktivitách a jejich výsledcích

Opatření rozšíření IS VaVaI o evidenci informací o inovačních aktivitách a jejich výsledcích je významné z hlediska získání a evidence zásadních informací pro hodnocení plnění cílů intervencí.

Evropská komise připouští existenci nástrojů na podporu inovací. Vzhledem k tomu, že inovační výkonnost jako jeden z předpokladů konkurenceschopnosti je v ČR na nízké úrovni ve srovnání s vyspělými ekonomikami typu Rakouska, Dánska, Holandska nebo Belgie (viz Analýzu stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014), je pravděpodobné, že nástroje na podporu inovací budou výrazně využívány. Dále informace umožní sledovat vazbu mezi podporou aplikovaného výzkumu a jeho přínosy v podobě inovací. Nezbytným předpokladem provedení uvedeného opatření je definice pojmu inovace v obecně závazném předpisu.

Opatření má stanovenou prioritu P1 a předpokládaný termín plnění opatření je 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Úprava IS VaVaI tak, aby poskytoval přehlednější informace o životním cyklu aplikovaných výsledků a výsledků chráněných podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti

Uvedené opatření představuje evidenci nezbytných informací pro hodnocení dopadů intervencí. Na základě usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 351 k Základním principům přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací lze do budoucna počítat s prováděním hodnocení dopadů intervencí. Tzv. aplikovaný výsledek se stává přínosným až v okamžiku jeho využití (např. zavedení nové technologie do výroby, prodaná licence k právně chráněnému výsledku).

Opatření má stanovenou prioritu P2 a předpokládaný termín plnění je 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Zavedení možnosti sledování finančních nákladů v rámci programů i grantových projektů za definované období (provázání CEA a CEP)

Zavedení možnosti sledování finančních nákladů v rámci programů i grantových projektů za definované období je potřebné pro přípravu návrhu státního rozpočtu a jeho střednědobého výhledu. Plánované finanční prostředky na programy schválené usnesením vlády jsou v IS VaVaI obsaženy, u skupin grantových projektů, které jsou dlouhodobé, však informace stejného druhu chybí.

Opatření bude provedeno prostřednictvím rozšíření údajů v CEA, kde se budou zobrazovat i údaje aktuálně podle CEP. Nebude jednat o rozšíření databáze IS, ale zobrazovaného rozhraní.

Opatření má stanovenou prioritu P3 a předpokládaný termín plnění je 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Rozšíření o sledování aktivit podporovaných ze strukturálních fondů

Informace umožní mimo jiné posoudit relevanci požadavků na financování infrastruktur ve vazbě na dostupné účelové nástroje v konkrétních letech.

Opatření představuje rozšíření CEA o sledování aktivit podporovaných ze strukturálních fondů prostřednictvím podrobnějšího sledování operačních programů (prostřednictvím CEA a CEP) a jejich výzev (VES).

Opatření má stanovenou prioritu P3 a předpokládaný termín plnění je 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Rozšíření o informace u schválených a ukončených programů, které se týkají žádostí o změny, včetně stanovisek RVVI (CEA)

Opatření v evidenci CEA představující rozšíření o informace u schválených a ukončených programů, které se týkají žádostí o změny (včetně stanovisek RVVI) ve smyslu odkazů na čísla usnesení je nezbytné pro přípravu návrhu státního rozpočtu, pro provádění Analýzy stavu VaVaI dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. a pro hodnocení programů a grantových projektů na základě usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 351 k Základním principům přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací. Cílem opatření je koncentrovat informace o změnách programů transparentním způsobem na jednom místě.

Opatření bude realizováno v následujícím rozsahu: v údajích CEA bude kromě údaje o prvotním schválení programu vládou i údaj o případné změně (tj. kdy byla změna schválena), údaj o výdajích je uváděn jako aktuální k danému datu. Stejně tak se předpokládá, že bude v CEA uváděn i indikativní harmonogram vyhlašování veřejných soutěží nebo výzev a rovněž bude uváděna informace o  hodnocení programu.

Opatření má stanovenou prioritu P3 a předpokládaný termín plnění je 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Zavedení informace o výstupech z průběžných a závěrečných hodnocení projektů

Opatření bude sloužit k průběžnému vyhodnocování realizovaných projektů. 
Uvedené informace byly dosud dostupné pouze u poskytovatelů VaV.  Realizace uvedeného opatření bude provedena prostřednictvím zavedení nového číselníku do CEP. Informace budou sbírány zpětně za uplynulý rok.

Opatření má stanovenou prioritu P2 a předpokládaný termín plnění je 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Zavedení evidence smluvního výzkumu a evidence mezinárodní spolupráce

S ohledem na připravované systémy hodnocení výzkumných organizací, kdy v rámci posuzování organizace jako celku bude posuzována i úroveň a velikost smluvního výzkumu a úroveň mezinárodní spolupráce, bude v IS VaVaI zavedena neveřejná část, která bude tyto aktivity evidovat (pro účely hodnocení). Zavedení nové datové oblasti evidující formy a přínosy smluvního výzkumu a mezinárodní spolupráce je nezbytné pro hodnocení dopadů intervencí a hodnocení plnění cílů strategických dokumentů. Smluvní výzkum je jedním z indikátorů účelnosti dlouhodobé a cílené spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru. Tato spolupráce v ČR v současnosti není příliš efektivní (viz Analýzu stavu VaVaI v ČR a  jejich srovnání se zahraničím v roce 2014).

Úroveň mezinárodní spolupráce je jedním z klíčových ukazatelů internacionalizace výzkumu, který má vliv na inovační výkonnost a v konečném důsledku na konkurenceschopnost ČR nejenom z pohledu výzkumu, ale rovněž ve výrobní části národního hospodářství. Podpora mezinárodní spolupráce je v současné době roztříštěna na řadu finančních nástrojů, proto je účelné soustředit informace na jednom místě. Také je důležité analyzovat, zda jedna mezinárodní spolupráce generuje další, což nová datová oblast umožní.

Opatření má stanovenou prioritu P3 a předpokládaný termín plnění je 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Evidence investic přístrojů a zařízení pořízených pro VaVaI z veřejných zdrojů

Opatření bude realizováno zavedením nové datové oblasti evidující přístroje, zařízení a jejich přínosy pro oblast výzkumu a vývoje. Zavedení uvedené datové oblasti je nezbytné pro hodnocení efektivity vynaložených prostředků na VaVaI a pro hodnocení dopadů a plnění cílů strategických dokumentů. Sledovány budou přístroje a zařízení s plánovanou životností delší než 4 roky a s výší pořizovacích nákladů přesahujících 500 tis. Kč.

Opatření má stanovenou prioritu P3 a předpokládaný termín plnění je 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Modernizace a úprava veřejného rozhraní IS – adaptace na nové technologie respektující vývoj v dané oblasti; úprava vizuální podoby IS

Opatření modernizace a úprava veřejného rozhraní IS prostřednictvím adaptace na nové technologie respektující vývoj v dané oblasti umožní zlepšení práce s údaji IS VaVaI a zvýší jejich přehlednost a tím i informovanost uživatelů IS VaVaI. Opatření má za cíl sledovat současný vývoj v rámci prezentace údajů v obdobných IS a zajistit tak kompatibilitu mezi různými technologickými platformami.

Opatření má stanovenou prioritu P1 a předpokládaný termín plnění je 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Zavedení nástrojů pro definované základní analytické výstupy

Specifikace požadovaných přednastavených analytických výstupů slouží ke zlepšení obecného povědomí o informacích obsažených v IS VaVaI. Předpokladem pro uvedené opatření je zabránění nepřesným interpretacím dílčích analýz na základě dat z IS VaVaI, neboť nyní bude základní analýzy definovat přímo provozovatel a zjednodušení provádění analýz (hodnocení programů, politik, výzkumných organizací) prováděných provozovatelem IS VaVaI.

Opatření má stanovenou prioritu P1 a bude realizováno průběžně dle potřeb objednatele.

### V jednotlivých částech IS VaVaI zavést možnost fulltextového vyhledávání.

Implementace full-textového vyhledávání je nutné opatření, které nástroje rychlého vyhledání údajů v IS VaVaI. Vzhledem k celkovému rozsahu uživatelských rozhraní IS VaVaI a objemu textových informací, která obsahuje, se technologie fulltextového vyhledávání jeví jako velmi vhodná a uživatelsky přívětivá. U obdobných evropských systémů je takový nástroj standardem.

Opatření má stanovenou prioritu P2 a předpokládaný termín plnění je 1 rok od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

### Řešení kybernetické bezpečnosti IS VaVaI jako významného informačního systému

Jedná se o provedení bezpečnostních opatření a naplnění požadavků ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Uvedené opatření je nezbytné v souvislosti s identifikací IS VaVaI jako významného informačního systému ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb.

Opatření má stanovenou prioritu P1 a předpokládaný termín plnění je 1 rok od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 a dále dle potřeb v průběhu provozu.

### Návrh řešení IS VaVaI jako centralizovaného informačního systému s několikastupňovým workflow

Provedení analýzy a návrhu řešení IS VaVaI jako centralizovaného informačního systému s několikastupňovým workflow za účelem vkládání a zpracování údajů v rámci všech datových oblastí obsažených v IS VaVaI, a to prostřednictvím vytvoření nového rozhraní pro příjemce a poskytovatele podpory VaV. Údaje by do IS VaVaI byly vkládány ze strany příjemců podpory VaV. Několikastupňové workflow by následně umožnilo kontrolu vložených dat, jejich schvalování a postoupení k dalšímu zpracování.

Cílem uvedeného opatření je zefektivnit způsob vkládání a zpracování údajů v rámci IS VaVaI a racionalizovat vynakládání finančních prostředků na údržbu rozhraní IS VaVaI a samostatných IS na straně poskytovatelů podpory VaV.

Opatření má stanovenou prioritu P1 a předpokládaný termín plnění je do konce platnosti Koncepce na období 2016 až 2020.

## Finanční zabezpečení rozvoje a provozu IS VaVaI

Za provoz a rozvoj IS VaVaI zodpovídá provozovatel a správce tohoto informačního systému. Všechny výdaje související nejen s provozem IS VaVaI a s realizací Koncepce jsou tak zajišťovány v rámci nákladů na činnost Rady.

S ohledem na to, že Rada je organizačně začleněna v Úřadu vlády ČR, jsou náklady na činnost Rady součástí jeho rozpočtu. Touto rozpočtovou kapitolou budou výdaje na IS VaVaI zajišťovány při plném respektování obecných zásad pro nakládání s veřejnými prostředky a v souladu s interními předpisy Úřadu vlády ČR.

## Technické a provozní zabezpečení rozvoje

V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. při respektování zákona č. 365/2000 Sb. úlohu provozovatele IS VaVaI vykonává Úřad vlády ČR a úlohu správce IS VaVaI vykonává Rada.

Provoz, správu a údržbu bude v rámci technických a personálních možností zabezpečovat Úřad vlády ČR, resp. útvary v něm organizačně začleněné, které za IS VaVaI kompetenčně odpovídají.

# Souhrn jednotlivých opatření

# Tabulka č. 1 – Vyhodnocení plnění opatření koncepce IS VaVaI na období 2012 až 2015 – souhrn

| Opatření koncepce IS VaVaI na období 2012 - 2015 |  | Předpokládaný termín plnění | Informace o realizaci opatření k 30. 4. 2015 | Platnost opatření pro Koncepci na období 2016 až 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplikaci pro přípravu dodávek údajů do IS VaVaI rozšířit o upozorňování na zákonem stanovené termíny pro předávání údajů a tisk upozornění o nedodržení stanoveného termínu na „průvodky“. | 31. 12. 2012 | Splněno částečně. Plnění opatření v plném rozsahu bylo přehodnoceno. | Opatření není zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. |
| 2 | Zpracování a atestace informační koncepce IS VaVaI jako informačního systému veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb. | 31. 12. 2012 | Nesplněno. | Opatření není zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. |
| 3 | Doplnění kontextové nápovědy k jednotlivým polím ve vyhledávačích jednoduchého i rozšířeného vyhledávání, ve stejném smyslu též Vklap. | 31. 12. 2012 | Splněno částečně. Plnění opatření v plném rozsahu bylo přehodnoceno. | Opatření není zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. |
| 4 | Vytvoření uživatelské příručky ke struktuře IS VaVaI a použití vyhledávačů. | 31. 12. 2012 | Splněno. | Splněno. |
| 5 | Zavedení aplikace pro odstranění, opravu a doplnění již předaných údajů o výsledcích jako součást aplikace Vklap pro vkládání dat. | 31. 12. 2012 | Splněno částečně. Plnění opatření v plném rozsahu bylo přehodnoceno. | Opatření není zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. |
| 6 | Zavést jednotnou identifikaci příjemců podpory VaVaI evidovaných v IS VaVaI. | Po zavedení takového identifikátoru v ČR | Splněno částečně. Doposud se nepodařilo dospět ke shodě všech zúčastněných subjektů na jednotnou identifikaci příjemců podpory z kategorie fyzických osob. | Opatření není zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. |
| 7 | Provést revizi a redukci číselníku vědních oborů pro potřeby IS VaVaI společně s konverzí údajů v IS VaVaI již obsažených. | 31. 12. 2012 | Splněno částečně. | Opatření zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. Platnost požadavku trvá. |
| 8 | V jednotlivých částech IS VaVaI zavést možnost vyhledávání pomocí klíčových slov pro příslušnou část IS VaVaI. | 31. 12. 2013 | Splněno. | Splněno. |
| 9 | V jednotlivých částech IS VaVaI zavést možnost fulltextového vyhledávání. | 31. 12. 2013 | Nesplněno. Požadavek nebyl realizován z důvodu finanční náročnosti. | Opatření zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. Platnost požadavku trvá. |
| 10 | Realizace seminářů a instruktážních školení pro příjemce a poskytovatele, kteří připravují údaje pro IS VaVaI. | Průběžně | Plněno průběžně. | Opatření zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. Platnost požadavku trvá. |
| 11 | Nahradit rodné číslo jiným identifikátorem fyzických osob (bude realizováno v závislosti na celostátním zavedení takového identifikátoru). | Po zavedení takového identifikátoru v ČR | Nesplněno. Podmínka realizace nebyla naplněna. | Opatření není zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. |
| 12 | CEA: Rozšířit zveřejňované údaje o programech VaVaI o informace o výši podpory schválené vládou a očekávaných výsledcích. | 31. 12. 2012 | Splněno. | Splněno. |
| 13 | CEA: Údaje zobrazovat v přehledné podobě tak, aby u každého příjemce / poskytovatele bylo přehledně uvedeno přijetí/ poskytnutí podpory podle kategorií druhů podpory. | 31. 12. 2012 | Splněno. | Splněno. |
| 14 | CEP: Doplnění údaje o cílech řešení projektu o přehledovou tabulku očekávaných výsledků. | 31. 12. 2012 | Splněno. | Splněno. |
| 15 | CEP: Rozšíření tabulky o financování projektu o řádek s názvem podpora z neveřejných zdrojů. | 31. 12. 2012 | Splněno. | Splněno. |
| 16 | RIV: Umožnit při přípravě údajů pro RIV uvedení podílu (v %) jednotlivých tvůrců na výsledku pro domácí i cizí autory. | 31. 12. 2012 | Nesplněno. Požadavek byl přehodnocen a řešen jiným způsobem. | Opatření není zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. |
| 17 | RIV: V rozšířeném vyhledávání umožnit grafické zobrazování dle zvolených kritérií. | 31. 12. 2012 | Splněno. | Splněno. |
| 18 | RIV: Rozšířit strukturu RIV o možnost vložit údaje nebo trvalé odkazy na externí informace o výsledku. | 31. 12. 2012 | Splněno. | Splněno. |
| 19 | RIV: Verifikace výsledků s použitím jiných databází. | 31. 12. 2012 | Splněno. | Splněno. |
| 20 | RIV: Zavedení povinného používání unikátních identifikátorů Scopus a WoS. | 31. 12. 2012 | Splněno částečně. Zaveden jednoznačný identifikátor WoS. | Opatření není zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. |
| 21 | RIV: Pro publikační výsledky zavedení sledování jejich citovanosti. | 31. 12. 2012 | Nesplněno. Požadavek nebyl realizován z důvodu finanční náročnosti. | Opatření zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. Platnost požadavku trvá. |
| 22 | RIV: Zavedení informace o životním cyklu aplikovaných výsledků a výsledků chráněných podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti. | 31. 12. 2012 | Splněno částečně. Údaj je sbírán jiným způsobem. | Opatření zahrnuto do Koncepce na období 2016 až 2020. Platnost požadavku trvá. |
| 23 | RIV: Sjednocení a stabilizování výkladu druhů výsledků (podle metodiky hodnocení výsledků po roce 2012). | 31. 12. 2013 | Splněno. | Splněno. |

# Tabulka č. 2 – Opatření koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020 – souhrn

Realizátorem všech uvedených opatření bude provozovatel IS VaVaI, případně ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

| Opatření koncepce IS VaVaI na období 2016 - 2020 |  | Předpokládaný termín plnění | Priorita P1 – P3 (P1 - nejvyšší priorita) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Průběžná aktualizace nápovědy k jednotlivým polím ve vyhledávačích jednoduchého i rozšířeného vyhledávání. | Dle potřeby v průběhu provozu systému | P3 |
| 2 | Zavedení mezinárodně používaného identifikátoru vědeckých pracovníků (jednotnou identifikaci tvůrců výsledků a řešitelů výzkumných aktivit) prostřednictvím mezinárodně využívaných identifikátorů - ORCID, ResearcherID, Scopus ID. | 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P2 |
| 3 | Provedení revize a redukce číselníku vědních oborů pro potřeby IS VaVaI společně s konverzí údajů v IS VaVaI již obsažených. Provést převod současného číselníku IS VaVaI na, v době realizace aktuální, číselník OECD Fields of Science. | 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P1 |
| 4 | Realizace seminářů a instruktážních školení pro příjemce a poskytovatele. | Dle potřeby v průběhu provozu systému | P2 |
| 5 | Pro publikační výsledky zavedení informace, které přední světové databáze (WoS, SCOPUS, ERIH) indexují uvedený výsledek. | 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P2 |
| 6 | ### Rozšíření IS VaVaI o evidenci informací o inovačních aktivitách a jejich výsledcích. | 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P1 |
| 7 | Úprava IS VaVaI tak, aby poskytoval přehlednější informace o životním cyklu aplikovaných výsledků a výsledků chráněných podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti. | 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P2 |
| 8 | Zavedení možnosti sledování finančních nákladů v rámci programů i grantových projektů za definované období (provázání CEA a CEP). | 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P3 |
| 9 | Rozšíření o sledování aktivit podporovaných ze strukturálních fondů. | 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P3 |
| 10 | Rozšíření o informace u schválených a ukončených programů, které se týkají žádostí o změny, včetně stanovisek RVVI (CEA). | 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P3 |
| 11 | Zavedení informace o výstupech z průběžných a závěrečných hodnocení projektů. | 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P2 |
| 12 | Zavedení evidence smluvního výzkumu a evidence mezinárodní spolupráce. | 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P3 |
| 13 | Evidence investic přístrojů a zařízení pořízených pro VaVaI z veřejných zdrojů. | 3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P3 |
| 14 | Modernizace a úprava veřejného rozhraní IS – adaptace na nové technologie respektující vývoj v dané oblasti; úprava vizuální podoby IS. | 2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P1 |
| 15 | Zavedení nástrojů pro definované základní analytické výstupy. | Dle potřeby v průběhu provozu systému | P2 |
| 16 | V jednotlivých částech IS VaVaI zavést možnost fulltextového vyhledávání. | 1 rok od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P1 |
| 17 | Řešení kybernetické bezpečnosti IS VaVaI jako významného informačního systému. | 1 rok od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P1 |
| 18 | Návrh řešení IS VaVaI jako centralizovaného informačního systému s několikastupňovým workflow. | Do konce platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 | P1 |

Obsah

1.	Úvod	1

1.1.	Účel IS VaVaI	1

1.2.	Právní vymezení IS VaVaI	2

2.	Popis současného stavu	3

2.1.	Centrální evidence projektů (CEP)	4

2.2.	Centrální evidence aktivit VaVaI (CEA)	4

2.3.	Rejstřík informací o výsledcích (RIV)	5

2.4.	Evidence veřejných soutěží ve VaVaI (VES)	5

2.5.	Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ)	6

2.6.	Provozní číselníky a registry	6

3.	Plnění koncepce IS VaVaI na období 2012 až 2015	6

3.1.	Vyhodnocení realizovaných opatření	6

3.2.	Analýza nerealizovaných opatření	9

3.3.	Finanční zajištění provozu a dosavadního rozvoje IS VaVaI	9

4.	Teze koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020	10

4.1.	Navrhovaná opatření rozvoje IS VaVaI	10

4.2.	Finanční zabezpečení rozvoje a provozu IS VaVaI	16

4.3.	Technické a provozní zabezpečení rozvoje	16

5.	Souhrn jednotlivých opatření	17

Tabulka č. 1 – Vyhodnocení plnění opatření koncepce IS VaVaI na období 2012 až 2015 – souhrn	17

Tabulka č. 2 – Opatření koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020 – souhrn	21