|  |  |
| --- | --- |
| **Aktualizace IS VaVaI**   1. **Plnění Koncepce rozvoje IS VaVaI na období 2016 - 2020** 2. **Certifikace IS VaVaI 2.x** | **330/B2** |
| 1. **Plnění Koncepce rozvoje IS VaVaI**   Koncepce IS VaVaI na období 2016 – 2020 (dále jen „Koncepce“) zohledňuje zkušenosti za předchozí období a dopady jednotlivých opatření vyplývajících z dříve schválených koncepcí. Koncepce je založena na požadavcích a potřebách širokého spektra uživatelů IS VaVaI a reaguje přímo na požadavky dokumentu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025, která definuje několik oblastí, pro které jsou objektivní informace nutné.  Koncepce byla schválena usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 a obsahuje celkem 17 opatření, která by měla být realizována v průběhu platnosti Koncepce. Z nich je 8 realizováno, 4 opatření budou realizována od 1. ledna 2018. Realizace 5 opatření je vázána na provedení legislativní změny.  Přehled realizací jednotlivých opatření je uveden v přiložené tabulce.   1. **Certifikace IS VaVaI 2.x**   Důvodem realizace certifikace je potřeba dokončit obnovení Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, které bylo započato po vypnutí původního IS VaVaI konsorciem dodavatelů ČVUT + InfoScience, s.r.o. k 31. květnu 2016.  Certifikace IS VaVaI 2.x z hlediska nastavení systému řízení bezpečnosti informací dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a normy ČSN ISO/IEC 27001 a atestace shody sytému IS VaVaI 2.x se standardy pro dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, jak je definuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, je posledním krokem, kterým se završuje celý proces obnovy IS VaVaI 2.x.  Na konci října 2017 byl schválen záměr realizovat VZ na provedení certifikace. V současné chvíli je realizace v gesci oddělení veřejných zakázek, se kterým Oddělení informačních systémů Odbory podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace spolupracuje na realizaci, která by měla být dokončena do března 2018. | |